




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
เรื่อง  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
“โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท 3053 – คลองหนองแตง หมู่ที่ ๒”
	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก ได้ว่าจ้าง หจก.ศิริมงคลชัยนคร ดำเนินการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท 3053 – คลองหนองแตง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเงิน  ๑39,5๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)   ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 001/๒๕๕6  ลงวันที่  5  มิถุนายน  ๒๕๕6 โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่  6  มิถุนายน  ๒๕๕6  สิ้นสุดวันที่   5  กรกฎาคม  ๒๕๕6 นั้น
บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่  17  มิถุนายน  ๒๕๕๕6  คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดตรวจรับงานจ้างพร้อมกันในวันที่  20 มิถุนายน  ๒๕๕6  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท 3053 – คลองหนองแตง หมู่ที่ ๒  ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับงานจ้างและให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
		ประกาศ ณ วันที่ 18  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕6 

 (นายสุชีพ   จันทร์แก้ว)
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