


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
เรื่อง  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
“โครงการปรับปรุงถนนสายทับจีน(บ้านนายยุทธ) หมู่ที่  6 ”
	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก ได้ว่าจ้าง หจก.นครเพชรทวี ดำเนินการปรับปรุงถนนสายทับจีน (บ้านนายยุทธ)  หมู่ที่  6   ตำบลควนชะลิก   อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นเงิน 306,0๐๐.-บาท  (-สามแสนหกพันบาทถ้วน-)   ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 6/๒๕๕6  ลงวันที่  13  มิถุนายน  ๒๕๕6 โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน  30  วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่  14  มิถุนายน  ๒๕๕6  สิ้นสุดวันที่  13  กรกฎาคม  ๒๕๕6   นั้น
บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่  25มิถุนายน  ๒๕๕6  คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดตรวจรับงานจ้างพร้อมกันในวันที่  26  มิถุนายน  ๒๕๕6  เวลา ๑3.0๐ น. ณ  สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทับจีน(บ้านนายยุทธ) หมู่ที่  6  ตำบลควนชะลิก     อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับงานจ้างและให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
		ประกาศ ณ วันที่   25  เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕6 

 (นายสุชีพ   จันทร์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
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